**DESCRIPCIÓN**

El equipo de Falabella se encuentra desarrollando una funcionalidad para realizar compras de productos por medio de su página web, esto con el fin de ayudar a los clientes que no tengan fácil acceso a centros comerciales Falabella o que deseen realizar sus compras sin la necesidad de salir de casa.

**ALCANCE**

Validar que la nueva funcionalidad no presente errores y funcione de manera correcta. Se implementarán pruebas automatizadas las cuales permitirán ejecutar diferentes flujos al momento de realizar compras en la página web de Falabella.

**ESTRATEGIA**

Se realizarán los casos de pruebas respectivos los cuales serán compartidos con el PO para dar conocimiento de lo que las pruebas van a abarcar. También se van a realizar pruebas funcionales automatizadas una vez el PO dé el visto bueno de los casos prueba expuestos en el ambiente destinado para este, (https://qa.falabella.com.co).  Estas pruebas se realizarán a través de navegadores web de escritorio.

Además, se van a reportar las incidencias que se encuentren para que sean resueltas en el menor tiempo posible y así cumplir con todo lo pedido por el negocio. Se van a desarrollar las pruebas automatizadas correspondientes que me permitan validar el funcionamiento correcto. Se realizarán las respectivas reuniones para tener las contextualizaciones. Además, se tendrá constante comunicación con el equipo de UX para verificar que todo esté bien de acuerdo con los prototipos entregados al principio por ellos.

**SUPUESTOS**

* Tener acceso al ambiente de QA mediante una URL.
* Las máquinas usadas en el proceso de prueba, cuenta con las características adecuadas y similares a las usadas por los usuarios de las funcionalidades incluidas en el alcance de la prueba.
* Se contará con los usuarios con los perfiles requeridos para la ejecución de pruebas.
* Aquellas funcionalidades no especificadas en la documentación entregada, se asumirá que funcionan correctamente.
* Se contará con el apoyo de Desarrollo para atender cualquier duda o inconveniente que se pueda presentar.
* Se contará con un ambiente estable para pruebas.
* La información entregada y que será utilizada como base para la planeación y el diseño de los casos de prueba es correcta.

**LIMITACIONES**

* Ambiente no disponible para pruebas.
* Tener permisos para poder visualizar el contenido en el ambiente de QA.
* La funcionalidad depende de la implementación del cambio proporcionada por parte del equipo de desarrollo.
* El no despliegue a tiempo de los desarrollos en el ambiente de pruebas.
* Demora en la entrega de solución de issues encontrados.
* Pasos de Script al ambiente de calidad en versiones anteriores.
* Fallos en la conexión con la base de datos de productos.
* Servicios a consumir no se encuentren disponibles.

**FUERA DE ALCANCE**

* No se realizarán pruebas No funcionales como usabilidad o contables por parte del equipo de pruebas.
* No se realizarán pruebas de migración de datos.
* No se verificará lo que no está expuesto en las historias de usuario como criterio de aceptación.
* Cualquier validación no especificada y detallada en el presente plan de pruebas.

**PRE-REQUISITOS**

* Verificación del contenido de QA por parte del equipo de desarrollo, que se encuentre igual en ambos ambientes.
* Tener instalada última versión estable del navegador
* Tener acceso estable a internet.